RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2024 z dnia 09.08.2024r.

UMOWA nr

zawarta w Miasteczku Śląskim w dniu	roku pomiędzy
Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim
 ul. Dworcowa 1,
42-610 Miasteczko Śląskie
NIP 6452001053
reprezentowaną przez:
Proboszcza Parafii Księdza Marcina Królika , zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym	przez	………………………………………………………………………	zwanym	dalej
„Wykonawcą”
o treści następującej:

Zamawiający oświadcza, że ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) nie ma zastosowania do niniejszej umowy.
Przedmiot umowy jest finansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
## §1
Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytku ruchomym wpisanym w rejestr zabytków – OŁTARZ BOCZNY ŚW. BARBARY – Parafia WNMP w Miasteczku Śląskim”, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/7231/PolskiLad

1. Zakres zamówienia obejmuje – zgodnie z ofertą i wnioskiem o dofinansowanie: konserwację ołtarza, w tym demontaż, oczyszczanie, usuwanie nawarstwień, dezynsekcję, impregnację drewna, uzupełnianie ubytków, retusz, nakładanie werniksu oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej i powykonawczej. Prace mają na celu przywrócenie obiektom ich oryginalnego wyglądu i zabezpieczenie ich na przyszłość.
2. Przygotowanie dokumentów do odbiorów oraz uzyskanie - jeśli zajdzie taka potrzeba - wszystkich niezbędnych zezwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, itp.
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:
1. Dokumentacją i uzgodnieniami - pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków K/302/2024;
2. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3. zasadami rzetelnej wiedzy konserwatorskiej.
1. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
2. Ewentualne prace zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.
3. Przyjmuje się, że pracami zamiennymi są prace ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą Zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
4. Ewentualne prace dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” zapytania ofertowego
5. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć. Zakres wskazanych prac musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia prac, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.
6. Ewentualne prace, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu konserwatorskiego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że Wykonawca przedmiotu umowy dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo

że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto prace te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez Wykonawcę przedmiotu umowy czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu prace muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.
1. Za prace dodatkowe nie można uznać prac, które wynikają z wykonania większych ilości prac, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to prace, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena prac konserwatorskich przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę. Takie prace Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych prac w przypadku wystąpienia ewentualnych prac zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy z uwzględnieniem, iż Wykonawca zobowiązany jest je wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów. Wartość zmian ustala się tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego.
3. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren prac materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w pracach konserwatorskich, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac konserwatorskich.
5. Wykonawca zobowiązany jest:
1. posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiały do obrotu i powszechnego stosowania,
2. do protokolarnego przejęcia terenu prac konserwatorskich,
3. do utrzymywania terenu prac zgodnie z zasadami BHP,
4. do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. do uporządkowania terenu kościoła po zakończeniu prac i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór.
  16. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie prowadzonych prac. Ponosi również odpowiedzialność wobec osób trzecich.
## §2
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
## §3
1. Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia konserwatorskie do kierowania pracami konserwatorskimi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wymaganymi przez prawo
2. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Zamawiający może zażądać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 5 dni od dnia przekazania żądania.
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego
5. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale przebywała w obiekcie, gdy będą prowadzone prace.
6. Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
## §4
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:
  1. termin przekazania placu budowy – w dniu podpisania umowy;
  2. termin rozpoczęcia prac – w dniu przekazania terenu prac;
  3. termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 30 października 2025 r.;
  4. termin odbioru	końcowego nastąpi	w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego, przedstawiciela Gminy Miasteczko Śląskie i Wykonawcę.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (za wiedzą lub wymaganą zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) to:
    a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodze- nie Wykonawcy,
    b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
  2. jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:
    a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nieodebrania prac i termin usunięcia wad lub
    b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.
## §5
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
…………………….. zł brutto, w tym należny podatek VAT ……% ………………………, słownie:
…………………………………………………… zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje zakres prac określony w opisie przedmiotu za- mówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4, płatne będzie częściowo po podpisaniu protokołu odbioru częściowego/końcowego prac na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………….

1. zaliczka w wysokości 4.800,00;
2. I transza po zakończeniu I etapu w wysokości nie wyższej niż 48%;
3. II transza po zakończeniu zakończeniu zadania w wysokości 50%.

Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną na adres: wnmp_miasteczko@kuria.gliwice.pl

Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi: Nabywca/Odbiorca:
Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim
ul. Dworcowa 1,
42-610 Miasteczko Śląskie
NIP 6452001053
## §6
1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:
  1. podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą,
  2. za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

## §7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1,
  2. w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
  3. w przypadku nieskorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 2 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 do dnia całkowitego wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek),
1. w przypadku nieprzejęcia terenu prac w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1 z winy Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1za każdy dzień zwłoki,
2. w przypadku nierozpoczęcia prac w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
1. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wartość kary umownej.
## §8
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
  1. zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu prac;
  2. ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:
  1. zaprzestał wykonywania prac z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;
  2. nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;
  3. wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką konserwatorską, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.
4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:
  1. sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego prac w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie prowadzonych prac według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;
  2. zabezpieczenia prac w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie prowadzonych prac,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;
  1. pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru prac w toku, w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:
  1. dokonania odbioru prac wykonanych i robót zabezpieczających;
  2. przejęcia terenu prowadzonych prac;
  3. zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do prac zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.
## §9
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6,
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:
− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie zadani;
− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
− zmiany istotnych regulacji prawnych;
− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy np. z powodu nie- sprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac konserwatorskich mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje.
2. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
## §10
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej umowy lub pozostających w związku z tą umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w którym zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do podjęcia prób ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Jeśli mediacja, o której w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie odniesie skutku, spór nią objęty będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

……………………....	……………………....